## Slide 1: Manajemen Komunikasi
D3 Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Terapan
Telkom University
DPH3E3 Manajemen Proyek Teknologi Informasi

## Slide 2: Knowledge Area Manajemen Proyek

## Slide 3: Tujuan Paparan
Memahami proses-proses yang dilakukan dalam Manajemen Komunikasi
Mengerti manfaat melakukan Manajemen Komunikasi dalam MPTI
Memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam Manajemen Komunikasi Proyek & bagaimana cara membuat dokumen tersebut

## Slide 4: Definisi
Manajemen Komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek disampaikan tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan dan diatur dengan tepat pula
Orang-orang IT terkenal memiliki kemampuan komunikasi yang rendah

## Slide 5: Tinjauan Umum Manajemen Komunikasi

## Slide 6: Identifikasi Stakeholders
Stakeholders: orang-orang yang terlibat/ dipengaruhi oleh proyek, termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, supplier, dan musuh proyek.
Informasi tentang stakeholders disimpan dalam dokumen:
  Stakeholder register, yang berisi: nama, posisi, internal/eksternal dlm organisasi, peran dan informasi kontak.
  Stakeholder management strategy: pendekatan untuk meningkatkan dukungan stakeholders selama proyek berlangsung, meliputi: nama, tingkat ketertarikan dalam proyek, tingkat pengaruh dalam proyek, dan strategi manajemen untuk memperoleh dukungan dari masing-masing stakeholder.

## Slide 7: Perencanaan Komunikasi
Merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi
Rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang berisi arahan/tuntunan cara berkomunikasi dalam suatu proyek

## Slide 8: Rencana Manajemen Komunikasi
Berisi:
Kebutuhan komunikasi stakeholders
Informasi, termasuk format, isi dan level detail
Siapa penerima dan pembuat informasi
Metode/ teknologi untuk menghasilkan informasi
Frekuensi komunikasi
Prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah
Prosedur revisi untuk memperbarui rencana manj komunikasi
Daftar istilah/ terminologi

## Slide 9: Stakeholder Communication Analysis
Contoh:

## Slide 10: Distribusi Informasi
Dilakukan mengingat pentingnya mendapatkan informasi proyek bagi orang yang tepat, pada waktu yang tepat dengan format yang padat informasi
Manajer proyek dan tim proyek harus dapat memutuskan cara terbaik untuk mendistribusikan informasi proyek

## Slide 11: Isu Penting dalam Distribusi Informasi
Penggunaan teknologi
Cara formal atau informal
Distribusi informasi yang sangat penting secara efektif dan tepat waktu
Pemililhan media yang cocok untuk berkomunikasi
Pemahaman akan kebutuhan komunikasi individual atau berkelompok
Teknik menyampaikan berita “buruk”
Pengaturan jumlah jalur komunikasi

## Slide 12: Tabel Pemilihan Media Komunikasi
SE 3773 MPTI – Komunikasi

## Slide 13: Communicating Bad News

## Slide 14: Pengaruh Jumlah Jalur Komunikasi

## Slide 15: Organizational Proces Assets (dlm Distribusi Informasi)
Distribusi informasi dapat mempengaruhi Organizational Process Assets. Informasi yang diperbaharui, antara lain :
Lesson learned
Project record (surat-surat korespondensi, memo, dsb)
Project reports (formal-informal laporan status proyek,dsb)
Masukan dari stakeholders berupa kritik, saran ataupun peringatan

## Slide 16: Manage Stakeholders Expectations
Contoh expectations management matrix:
Measure of Success | Prior | Expectations | Guidelines
Scope | 2 | The scope statement clearly defines mandatory reqs and optional reqs. | Focus on meeting mandatory reqs before considering optional ones.
Time | 1 | There is no give in the project completion date. Every major deadline must be met, and the schedule is very realistic. | The project sponsor and program manager must be alerted if there are any issues that might affect meeting schedule goals.
Cost | 3 | This project is crucial to the organization. If you can clearly justify the need for more funds, they can be available. | There are strict rules for project expenditures and escalation procedures. Cost is very important, but it takes back seat to meeting schedule and then scope goals.
Quality | 6 | Quality is important, and the expectation is that we follow our well-established process for testing this system. | All new personnel are required to complete several in-house courses to make sure they understand our quality processes. All corporate quality standards must be followed.
Cust satisfaction | 4 | Our cust expects us to act professionally, answer questions in a timely manner, and work collaboratively with them to get project done. | All presentations and formal documents provided to the cuat must be edited by tech writer. Everyone should reply to cust requests within 24 hours.
ROI projections | 5 | The business case for this project projected on ROI of 40% within two years after implementation. | Our finance department will work with the cust to measure the ROI. Meeting/ exceeding this projection will help us bring in future business with this and other custs.

## Slide 17: Performance Reports
Informasi yang terkandung didalamnya, antara lain :
Status reports, yang berisi tentang sejauh mana proyek sudah berjalan dalam kerangka ruang lingkup, waktu dan biaya.
Progres reports menggambarkan sejauh mana tim proyek sudah menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya berupa laporan rutin.
Peramalan, berisi gambaran kecenderungan proyek akan berhasil atau tidak berdasarkan apa yang sudah dikerjakan sampai titik tertentu ketika proyek sudah berjalan.

## Slide 18: Saran dalam Manajemen Komunikasi Proyek IT
Gunakan keterampilan berkomunikasi (khususnya dalam menangani konflik)
Selalu mengembangkan keterampilan berkomunikasi
Lakukan rapat dengan efektif
Gunakan e-mail, instant massaging dan collaborative tools secara efektif
Gunakan template dalam komunikasi proyek
Bangun infrastruktur komunikasi

## Slide 19: Membangun Infrastruktur Komunikasi
Infrastruktur komunikasi adalah seperangkat alat, teknik dan prinsip yang digunakan untuk memberikan dasar yang efektif dalam transfer informasi
  Alat yang dimaksud antara lain e-mail, PMsoftware, groupware, fax machines, telephones, teleconferencing systems, document management systems, dan word processors
  Teknik termasuk didalamnya reporting guidelines & templates, meeting ground rules & procedures, decision-making processes, problem-solving approaches, and conflict resolution and negotiation techniques
  Prinsip yang dimaksud adalah menggunakan dialog terbuka dan etika yang disepakati bersama

## Slide 20
T I P S

## Slide 21: Cara Menghadapi Konflik (sesuai prioritas)
Confrontation or problem-solving: hadapi langsung
Compromise: dengan pendekatan memberi dan menerima
Smoothing: menekankan kesepakatan dan mengabaikan perbedaan
Forcing: pendekatan win-lose
Withdrawal: menghindari potensi pertentangan

## Slide 22: Conflict Can Be Good
Pertentangan dapat menghasilkan sesuatu yang penting, misalnya ide bagus, alternatif yang lebih baik, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dan kolaboratif
Groupthink dapat dibangun jika tidak ada sudut pandang yang bertentangan
[Karen Jehn] Pertentangan terkait task dapat meningkatkan performansi tim, sedangkan konflik emosional dapat menekan performansi tim

## Slide 23: Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi
Perusahaan IT dan program-program pendidikan IT seringkali mengabaikan pentingnya membangun keterampilan berbicara, menulis dan mendengarkan
Organisasi yang berkembang baru akhirnya menyadari bahwa diperlukan investasi dalam bidang komunikasi karena harus bertemu dengan berbagai macam individu dengan budaya dan latar belakang yang beraneka ragam
Butuh kepemimpinan untuk dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi

## Slide 24: Rapat yang Efektif
Tentukan terlebih dahulu apakah rapat dapat dihindari
Tentukan tujuan dan outcome yang diinginkan dari sebuah rapat
Tentukan siapa yang harus menghadiri rapat
Berikan agenda rapat sebelum rapat dilaksanakan pada semua peserta rapat
Persiapkan segala perlengkapan sebelum rapat seperti handout, alat peraga,dsb
Jalankan rapat secara profesional
Bangun relasi

## Slide 25: Efektif E-mail
Yakinkah bahwa e-mail merupakan media yang tepat untuk menyampaikan informasi yang diinginkan
Pastikan mengirim e-mail yang tepat pada orang yang tepat
Gunakan judul yang “berarti”
Batasi isi hanya satu subyek, dan buat dengan jelas dan ringkas
Batasi jumlah dan ukuran attachments
Hapus e-mail yg tidak dibutuhkan dan jangan buka jika asal e-mail meragukan
Respons e-mail secepatnya
Pelajari menggunakan fitur-fitur penting

## Slide 26: Gunakan Template dalam Komunikasi Proyek
Kebanyakan orang teknis enggan meminta pertolongan
Menggunakan template dalam berkomunikasi dapat membuat penggunaan waktu dan uang menjadi lebih efisien
Organisasi dapat membuat template-nya sendiri atau meniru dari orang lain

## Slide 27: Contoh Template Deskripsi Proyek

## Slide 28: Contoh Template Progress Report Bulanan

## Slide 29: Contoh Outline Final Project Report

## Slide 30: Final Project Documentation Items

## Slide 31: Using Software to Assist in Project Communications
Ada banyak tools yang bisa dipakai untuk membantu komunikasi proyek
Lebih dari 37% orang bekerja jarak jauh (minimal part-time)
Project management software dapat juga digunakan untuk meningkatkan komunikasi virtual, dilengkapi dengan fitur-fitur portfolio management, resource management, dan collaboration

## Slide 32: Lesson Learned Guidance
Tiap 2-minggu atau setelah aktivitas penting dalam grup, tuliskan apa yang telah terjadi dan perasaan Anda tentang kejadian tersebut. Tuliskan pelajaran yang didapat. Mis. Dengan menjawab pertanyaan:
Apa peran dan tanggung jawab Anda dalam tim? Bagaimana penentuannya?
Apa yang Anda sukai dan tidak sukai tentang proyek ini?
Apa yang Anda pelajari tentang manajemen proyek dan diri sendiri melalui proyek ini?
Apa yang Anda pelajari tentang kerjasama dan diri sendiri melalui proyek ini?
Apa yang ingin Anda perbaiki? Apa yang akan Anda ingat dari proyek ini untuk pengalaman proyek berikutnya?

## Slide 33: TERIMA KASIH